## Short Summary

Resumo: Reunião de stand-up focada no alinhamento da sessão de review (agenda, apresentadores, formato) e na resolução das dependências relacionadas aos templates japoneses (tradução e localização). Foram discutidos cronograma potencial para a review (sexta-feira 27 de março às 07:30 UK / 08:30 no horário da organizadora), necessidade de deck de slides, papel dos membros (Joe oferecendo-se para apresentar/ajudar com slides; Pramod para expor bloqueios) e a priorização de documentos por Sarutasan para viabilizar a tradução.

## Key Decisions

- Datas e horário provisório da review: Agendada provisoriamente para sexta-feira, 27 de março, às 07:30 UK (sugerido pela organizadora) — acordado como data tentativa pelo grupo (Aleksandra, Pramod e outros).

- Formato com slide deck: Decidido que será usado um deck de slides para a review (preferência de Pramod por apresentação em slides devido à presença de stakeholders japoneses) — Aleksandra ofereceu suporte na criação do material.

- Responsabilidades de apresentação e apoio: Joe ofereceu-se para ajudar a preparar e possivelmente apresentar a parte de targets/funcionalidades; Pramod concordou em destacar as restrições e pedidos da equipe durante a apresentação; Lily/Sheila serão responsáveis pela tradução inicial dos dois slides PowerPoint e pela verificação de qualidade após tradução automática, mediante indicação de quais documentos priorizar.

## Discussion

### Planejamento da sessão de review (agenda, apresentadores, formato)

- Objetivo: apresentar plano de trabalho atual, abordar pontos de dor/bloqueios e recolher feedback dos stakeholders em 30 minutos.

- Restrição: tempo limitado (30 min) — necessidade de apresentações muito concisas e reservar tempo para perguntas.

- Decisão/tarefa: preparar um slide deck que delineie o backlog, milestones e critérios de sucesso; dividir partes entre os apresentadores (Joe disponível para explicar targets/processos; Pramod para levantar bloqueios).

- Riscos de agendamento: feriados e ausências (Pramod e Lily tiveram indisponibilidades em datas propostas); foi sugerida a data provisória 27 de março às 07:30 UK.

### Templates e documentos do Fujitsu Japan Activate 3.0 (tradução e localização)

- Problema: arquivos não estão organizados conforme metodologia Activate/SDM; documentos espalhados por várias pastas, dificultando identificação do que traduzir.

- Ação imediata: traduzir dois PowerPoints iniciais para entender a metodologia e apontar quais documentos são relevantes (tarefa atribuída a Sheila com apoio de Lily e recurso bilíngue).

- Dependência: necessidade de que Sarutasan identifique/pontue quais documentos/pastas (versão FJ Activate v3) são prioritários para tradução; sem isso, não é possível progredir eficientemente.

- Processo de tradução: usar tradução automática inicialmente, seguida de checagem de qualidade humana por Lily/Sheila; priorizar os slides marcados em amarelo no PowerPoint para acelerar entrega.

### Marcos (milestones) e critérios de sucesso

- Solicitação dos portfolio leads para que marcos venham acompanhados de critérios de sucesso claros.

- Lukasz já reconheceu um rascunho enviado por Joe; Pramod (product owner) deverá revisar a proposta e enviar feedback, possivelmente até o fim do dia.

- Risco: prioridades concorrentes e sobrecarga (membros mencionaram estar puxados por outras tarefas), o que pode atrasar validação dos critérios.

## Action Items

- Gilbero / Lily (e Sheila): Traduzir os dois PowerPoints iniciais e executar verificação após tradução automática — devido à disponibilidade de Sheila (retorno de férias previsto) e feriado nas Filipinas, entrega inicial prevista assim que Sheila estiver disponível (sem data fixa).

- Wojewoda (Aleksandra): Encaminhar links dos dois PowerPoints para Pramod após a reunião; contactar Sarutasan solicitando priorização das pastas/documentos da versão FJ Activate v3 — ação imediata após envio da ata da reunião.

- Resende (Joellio / Joe): Preparar e produzir o deck de slides para a review; alinhar previamente com apresentadores por chamada rápida; compartilhar versão preliminar por e-mail para comentários (tarefa a ser iniciada no mesmo dia da reunião).

- Tyagi (Pramod): Rever a proposta de milestones e critérios de sucesso (documento fornecido por Joe/Lukasz) e devolver feedback — solicitado para revisar até o fim do dia (pedido pela organizadora).

## Next Steps

- Reagendamento da sessão de review para sexta-feira, 27 de março, 07:30 UK (provisório) — confirmar disponibilidade dos principais stakeholders (Nilesh e outros) antes de oficializar.

- Aleksandra enviará uma solicitação a Sarutasan para priorizar e indicar quais documentos em FJ Activate v3 precisam de tradução (dependência crítica).

- Equipe produzirá um slide deck conciso; alinhar offline (call rápida) para dividir apresentações e garantir que a sessão de 30 minutos seja objetiva.

- Seguir com tradução automática dos slides prioritários e checagem de qualidade humana; aguardar chegada de Sheila para suporte adicional e tradução complementar.