## Short Summary

Rápida reunião de alinhamento sobre o estado do projeto de padronização IMS: foi explicado o progresso, dependências com o time no Japão e a estratégia para não ficar bloqueado por documentos que o Japão não fornece. Também foram definidas responsabilidades para criar templates faltantes e discutida a disponibilidade/contingência da Joellio devido ao bench e movimentações em Portugal.

## Key Decisions

- Focar em templates não existentes no Japão: a equipe concordou em criar os documentos marcados em cinza para não depender das entregas do Japão — acordado pela equipe (Wojewoda explicou o plano).

- Distribuição de tarefas por fases: workload dividido por fases (Discover - Nilesh; Prepare - OKASH; Explore/Realize - Lily). Joellio foi convidada a apoiar Lily nas fases Explore/Realize — acordo da equipe.

- Usar template fornecido por Lukash como padrão: seguir o template revisado por David Steven até nova publicação do DSS — aprovado pelo time.

## Discussion

### Status do projeto e dependências com o Japão

- Projeto progredindo, mas depende de aprovações de stakeholders seniores no Japão — risco por início do novo ano fiscal japonês (1º de abril) e movimentações políticas internas.

- Equipe solicitou sessão de revisão com stakeholders seniores para obter suporte e aprovações.

- Foram resgatadas pendências e apontamentos que a equipe espera que os stakeholders japoneses aprovem.

- Reunião de revisão foi remarcada para esta semana; stand-up agendado para amanhã às 8:00 (hora local).

### Templates e criação de documentação (foco principal)

- Mapa de documentos: amarelo = disponível no Japão; cinza = não disponível. A prioridade atual é criar os documentos em cinza para evitar dependência do Japão.

- Fluxo planejado para documentos disponíveis no Japão: receber template japonês → machine translation → QA por pessoa bilíngue → converter para template padrão.

- Templates faltantes serão criados pela equipe internamente usando o template padrão de Lukash (revisado com David Steven).

- Workload compartilhado: Discover (Nilesh), Prepare (OKASH), Explore e Realize (Lily). Joellio ofereceu-se para ajudar Lily nas fases Explore/Realize.

### Ferramentas de rastreio e responsabilidade por updates

- Algumas pastas do SharePoint estão vazias no momento; conteúdo será adicionado pela equipe conforme criarem os templates.

- A equipe prefere TargetProcess (TP) mas está relutante em atualizar; Joellio mantém e atualizará a planilha Excel para refletir o estado mais recente como workaround.

- Wojewoda planeja incentivar a equipe a usar TargetProcess; entretanto, usar ambos (TP e Excel) foi acordado temporariamente.

## Action Items

- Equipe: Criar os templates marcados em cinza (documentos não disponíveis no Japão) — sem prazo definido.

- Joellio: Apoiar Lily nas fases Explore ou Realize (especificar quais documentos/itens) — indicado que fará comentários e enviará e-mails de verificação (prazo: começar imediatamente; executar antes do stand-up de amanhã se possível).

- Wojewoda: Compartilhar link da story/feature (Delivery standards approval for SAP templates proposal) e facilitar acesso ao template de Lukash — sem prazo explícito.

- Equipe: Executar processo de tradução quando o Japão fornecer templates (machine translation + QA bilíngue) — fluxo acordado, sem datas ainda.

- Joellio: Manter e atualizar a planilha Excel para refletir o estado mais recente (continuamente).

## Next Steps

- Participar do stand-up diário amanhã às 8:00 (confirmado) e da sessão de revisão com stakeholders seniores esta semana (reagendada)

- Wojewoda irá compartilhar a story/feature link no TP/SharePoint para facilitar o acesso aos templates.

- Quando o Japão enviar templates, executar machine translation → revisão bilíngue → conversão para template padrão.

- Joellio fará comentários na feature (#1890041/feature id mencionado) e enviará e-mails de verificação; confirmar quais documentos da fase Explore/Realize irá assumir com Lily.